|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUẢN LÝ BAYATTECH ISO 9001:2015 | BM-GS-01 Lần BH: 06  Ngày HL: 01/01/2018 |

**KẾ HOẠCH**

**KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG**

KHSX Số: NN: 01/NCPT

***Tên sản phẩm, dịch vụ****:* Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator).

| **Số TT** | **Nội dung kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, dịch vụ** | **Người/bộ phận kiểm tra/giám sát** | **Thời điểm kiểm tra/ giám sát** | **Xác nhận KT/giám sát** | | **Ngày và người kiểm tra/ giám sát ký** | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đạt** | **K.Đạt** |
| 1 | **Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế** |  | **30/09/2020** |  |  |  |  |
| 1.1 | **Xây dựng thuyết minh thiết kế** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Xây dựng phần mềm quản lý server | Đỗ Hoàng An |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Nâng cấp, bổ sung và tích hợp phần mềm xử lý và đánh giá dữ liệu ADS-B | Đỗ Hoàng An | 15/08/2020 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Xây dựng thiết kế phần mềm đánh giá dữ liệu ADS-B | Đỗ Hoàng An | 31/08/2020 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Tích hợp phần mềm xử lý và đánh giá dữ liệu RADAR | Đỗ Hoàng An |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Tích hợp phần mềm xử lý điện văn FPL | Đỗ Hoàng An | 25/07/2020 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Nâng cấp, bổ sung và tích hợp phần mềm cung cấp dữ liệu | Đỗ Hoàng An |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Nâng cấp, bổ sung và tích hợp phần mềm quản trị | Đỗ Hoàng An | 10/08/2020 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Nâng cấp, bổ sung tính năng phần mềm đầu cuối khai thác | Đỗ Hoàng An | 31/08/2020 |  |  |  |  |
| **1.2** | **Lập Quy trình kiểm tra thử nghiệm.** | **Đỗ Hoàng An** | **31/08/2020** |  |  |  |  |
| **1.3** | **Lập dự toán thực hiện** | **Đỗ Hoàng An** | **31/08/2020** |  |  |  |  |
| **1.4** | **Hoàn thiện hồ sơ thiết kế nhiệm vụ** | **Đỗ Hoàng An** | **31/08/2020** |  |  |  |  |
| **1.5** | **Thẩm định cấp phòng HSTK** | **Đỗ Hoàng An** | **04/09/2020** |  |  |  |  |
| **1.6** | **Trình thẩm định cấp Công ty** |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Thẩm định lần 1 tại CQĐHQ | Đỗ Hoàng An | 12/09/2020 |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Chỉnh sửa HSTK sau thẩm định | Đỗ Hoàng An | 17/09/2020 |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Thẩm định lần 2 tại CQĐHQ | Đỗ Hoàng An | 25/09/2020 |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Chỉnh sửa HSTK sau thẩm định | Đỗ Hoàng An | 30/09/2020 |  |  |  |  |
| **2** | **Phương án tự thực hiện và thỏa thuận giao viẹc** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Lập và trình thẩm định phương án tự thực hiện. | Đỗ Hoàng An | 07/10/2020 |  |  |  |  |
| 2.2 | Phê duyệt phương án tự thực hiện. | Đỗ Hoàng An | 10/11/2020 |  |  |  |  |
| 2.3 | Ký thoả thuận giao việc | Đỗ Hoàng An | 12/10/2020 |  |  |  |  |
| **4** | **Xây dựng sản phẩm mẫu** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Xây dựng phần mềm quản lý server | Đỗ Hoàng An | 15/10/2020 |  |  |  |  |
| 4.2 | Nâng cấp, bổ sung và tích hợp phần mềm xử lý và đánh giá dữ liệu ADS-B | Đỗ Hoàng An | 25/10/2020 |  |  |  |  |
| 4.3 | Xây dựng thiết kế phần mềm đánh giá dữ liệu ADS-B | Đỗ Hoàng An | 15/11/2020 |  |  |  |  |
| 4.4 | Tích hợp phần mềm xử lý và đánh giá dữ liệu RADAR | Đỗ Hoàng An | 30/11/2020 |  |  |  |  |
| 4.5 | Tích hợp phần mềm xử lý điện văn FPL | Đỗ Hoàng An | 30/11/2020 |  |  |  |  |
| 4.6 | Nâng cấp, bổ sung và tích hợp phần mềm cung cấp dữ liệu | Đỗ Hoàng An |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Nâng cấp, bổ sung và tích hợp phần mềm quản trị | Đỗ Hoàng An |  |  |  |  |  |
| **5** | **Kiểm tra thử nghiệm nội bộ sản phẩm mẫu** | Đỗ Hoàng An | 31/12/2020 |  |  |  |  |
| **6** | **Xây dựng tài liệu hướng dẫn khai thác** | Đỗ Hoàng An | 31/12/2020 |  |  |  |  |
| 7 | **Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm mẫu thử nghiệm sản phẩm mẫu** |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Kiểm tra thử nghiệm sản phẩm mẫu | Đỗ Hoàng An | 10/01/2020 |  |  |  |  |
| 7.2 | Nghiệm thu sản phẩm mẫu | Đỗ Hoàng An | 15/01/2021 |  |  |  |  |
| **8** | **Hoàn thiện HSTK, Tài liệu hướng dẫn khai thác** | **Đỗ Hoàng An** | **31/01/2021** |  |  |  |  |
| 9 | **Tập hợp hồ sơ, lập báo cáo hoàn thành** | Đỗ Hoàng An | **15/02/2021** |  |  |  |  |
| *10* | **Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN** | Đỗ Hoàng An | **28/02/2021** |  |  |  |  |

Ngày .... tháng 8 năm 2020

**Trưởng bộ phận Cán bộ chủ trì**

Nguyễn Đức Nhượng