|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUẢN LÝ BAYATTECH ISO 9001:2015 | BM-KH-07 Lần BH: 07  Ngày HL: 07/8/2018 |

**KẾ HOẠCH**

**THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỦI RO CHI TIẾT**

KHSX Số: NN: 01/NCPT

***Tên sản phẩm, dịch vụ:***  Nghiên cứu nâng cấp, cải tiến hệ thống tích hợp và xử lý dữ liệu ADS-B (ATTECH ADS-B Integrator).

| **STT** | **Danh mục rủi ro** | **Kiểm soát thực hiện quản lý rủi ro** | | | | | | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung thực hiện** | **Người thực hiện** | **Thời điểm thực hiện** | **Kết quả thực hiện** | | **Xác nhận của NTH** |  |
| **Đạt** | **Không đạt** |  |
| 1 | Chất lượng nhân lực phối hợp tham gia nhiệm vụ chưa đáp ứng được yêu cầu. | Đã thực hiện đánh giá nhân lực phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ so với yêu cầu (Nhân viên lập trình H2; H3 và nhân viên giải pháp CNNTT G3; Nhân viên hành chính K3) | TBP | 09/2020 | **☑** | **** |  |  |
| Đã phân công nhiệm vụ cho nhân sự phối hợp tham gia thực hiện theo đúng năng lực, trình độ (Nhân viên GPCNTT G3; Nhân viên lập trình H2; H3; Nhân viên hành chính K3) | TBP | 09/2020 | **☑** | **** |  |  |
| Đã tổ chức các buổi trao đổi chuyên môn để các thành viên tham gia thực hiện nắm được các giải pháp thực hiện nhiệm vụ KH&CN | CNNV | 09/2020 | **☑** | **** |  |  |
| 2 | Nguồn lực không đủ, không đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc. | Đã bố trí sắp xếp nhân sự phù hợp phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Nhân viên GPCNN G3; Nhân viên lập trình H2, H3; Nhân viên hành chính K3) | TBP | 09/2020 | **☑** | **** |  |  |

Ngày …. tháng năm 2020 Ngày tháng năm 2020

**TBP/NĐUQ Cán bộ chủ trì**

Nguyễn Đức Nhượng